AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA GIARDINI N. 192 PER LA NUOVA SEDE DEL PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO E INSTALLAZIONE E MODIFICA PARETI ATTREZZATE. APPROVAZIONE CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE ED AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRETTORE DI AREA
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 74 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 75 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 15 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;
- l’Amministrazione Comunale intende trasferire il presidio del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Frignano attualmente ospitato presso i locali posti in via Rossini n.4, in quanto i locali non sono più idonei ad ospitare un servizio che negli anni ha subito una forte evoluzione, diventando parte del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Frignano, ampliando di conseguenza le proprie competenze, con la necessità di nuovi spazi per consentire agli agenti di espletare nel migliore dei modi le proprie funzioni; i locali individuati come nuova sede sono quelli di Via Giardini, 192 ex. sede dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Pavullo;
- i lavori di sistemazione saranno funzionali ad adattare gli spazi esistenti alle esigenze del nuovo servizio, che oltre ad uffici ha necessità di spazi adeguati quali spogliatoi per il personale, necessari prima e dopo l’entrata in servizio, un front-office adeguato per ricevere il pubblico che sia ubicato nelle immediate vicinanze della Centrale Operativa, quest’ultima centrale coordina tutte le attività del personale presente sul territorio ed espleta anche funzioni di vigilanza tramite l’ausilio del sistema di videosorveglianza;
- per rendere gli uffici individuati idonei ad ospitare il Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano si devono eseguire alcune lavorazioni fra le quali l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente e l’installazione e/o modifica delle pareti attrezzate attualmente esistenti all’interno dell’edificio;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 21.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico al piano secondo dell’edificio cinema per ospitare i nuovi uffici della polizia locale” predisposto dal perito industriale Venturelli Alessandro con sede in Formigine (MO) - Via Gatti 3/151, dal quale risulta che l’esecuzione dei lavori di che trattasi comporta una spesa di € 35.745,00 di cui € 35.495,00 per lavori soggetti a ribasso (€ 17.850,00 lavori impianto elettrico + € 17.645,00 lavori impianto antincendio) e € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria determinazione n. 111 del 27.03.2019 si è proceduto ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo sondaggio di mercato rivolto a n. 4 operatori economici, i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dei locali in parola, alla ditta PRO ENERGY GROUP SNC con un ribasso del 15,7% pari ad € 29.922,29 per lavori oltre ad € 250,00 per oneri non soggetti a ribasso e così per complessivi € 30.172,29 oltre ad I.V.A.;
- con propria determinazione n. 537 del 28.12.2018 si è proceduto, tra l’altro, ad affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, previa trattativa diretta MEPA n. 762034/2018, la sistemazione, smontaggio e rimontaggio delle pareti attrezzate esistenti per la creazione di nuovi spazi, fornitura di nuove pareti e sostituzione di alcune ammalorate a causa dell’usura, alla ditta COM MODENA SRL con sede legale in Ravarino (MO) Via Roma 341/B, per il prezzo complessivo offerto pari ad € 20.500,00 oltre ad I.V.A. 22%;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Manelli ha redatto la contabilità dei lavori di sistemazione degli uffici comunali di Via Giardini 192 per la nuova sede del presidio di Polizia Municipale di Pavullo nel Frignano:
- lavori di adeguamento impianti elettrici e antincendio, costituita dallo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, compilato in data 07.05.2019, dell’importo complessivo di € 30.172,28 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri di sicurezza), posto in atti alla presente determinazione;
- installazione e modifica pareti attrezzate, costituita dallo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, compilato in data 07.05.2019, dell’importo complessivo di € 20.500,00 (al netto del ribasso d’asta), posto in atti alla presente determinazione;

Visti i certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili in data 20.05.2019, posti in atti alla presente determinazione, da cui risultano:
- un credito a favore dell’impresa PRO ENERGY GROUP pari ad € 30.172,28 oltre ad I.V.A. 22%, relativamente ai lavori di adeguamento impianti elettrici ed antincendio;
- un credito a favore dell’impresa COM MODENA SRL pari ad € 20.500,00 oltre ad I.V.A. 22%, relativamente all’installazione e modifica pareti attrezzate;

Accertata la regolarità dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- di € 36.810,18 (I.V.A. 22% compresa) a favore dell’impresa PRO ENERGY GROUP con sede in Via Giardini Nord, 75 – Pavullo n/F. (MO);
- di € 25.010,00 (I.V.A. 22% compresa) a favore dell’impresa COM MODENA SRL con sede in Via Roma, 341/b – Ravarino (MO);

Visti:
- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 13 del 31.12.2016 con il quale, tra l’altro, è stata conferita al sottoscritto Ing. Giovanni Nobili la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la contabilità dei lavori di sistemazione degli uffici comunali di Via Giardini 192 per la nuova sede del presidio di Polizia Municipale di Pavullo nel Frignano:
  - lavori di adeguamento impianti elettrici e antincendio, costituita dallo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, compilato in data 07.05.2019, dell’importo complessivo di € 30.172,28 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri di sicurezza), posto in atti alla presente determinazione;
  - installazione e modifica pareti attrezzate, costituita dallo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, compilato in data 07.05.2019, dell’importo complessivo di € 20.500,00 (al netto del ribasso d’asta), posto in atti alla presente determinazione;
3. di approvare i certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili in data 20.05.2019, posti in atti alla presente determinazione, da cui risultano:
  - un credito a favore dell’impresa PRO ENERGY GROUP pari ad € 30.172,28 oltre ad I.V.A. 22%, relativamente ai lavori di adeguamento impianti elettrici ed antincendio;
  - un credito a favore dell’impresa COM MODENA SRL pari ad € 20.500,00 oltre ad I.V.A. 22%, relativamente all’installazione e modifica pareti attrezzate;
4) di liquidare e pagare, pertanto:
- all’impresa PRO ENERGY GROUP con sede in Via Giardini Nord, 75 – Pavullo n/F. (MO) la somma di € 36.810,18 (I.V.A. 22% compresa) a titolo di saldo dei lavori di adeguamento impianti elettrici ed antincendio – CODICE CIG. ZDE2790EB0;
- all’impresa COM MODENA SRL con sede in Via Roma, 341/b – Ravarino (MO) la somma di € 25.010,00 (I.V.A. 22% compresa) a titolo di saldo dei lavori di installazione e modifica pareti attrezzate – CODICE CIG. Z932673BF6;

5) di trarre i relativi mandati di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 4) dal capitolo 2023400204009/0 “Manutenzione straordinaria fabbricati -risorse Proprie” del bilancio 2019;

6) di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

8) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale