AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA L'AREA URBANA NORD DEL CAPOLUOGO CON LA SS. 12 IN LOCALITA' PRATOLINO - LOTTO 3A. APPROVAZIONE CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVI AL 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 74 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 75 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 15 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;
- con deliberazione di G.c. n. 43 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS.12 in località Pratolino – lotto n. 3A”, predisposto dallo Studio Tecnico SITECO S.r.l., in persona dell’Ing. Alessandro Frascari, per una spesa complessiva di € 1.180.000,00 (codice CUP: D74E15000700004), di cui € 981.641,64 per lavori (€ 969.294,10 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.392,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 198.358,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 241 del 30.05.2016, sono stati affidati i lavori di che trattasi all’impresa PAGANONI COSTRUZIONI SRL di SONDRIO, P.IVA 00838600146, che ha offerto il ribasso del 19,14% e quindi per il prezzo di € 783.734,82 per lavori, oltre ad € 12.392,54 per oneri di sicurezza e così per complessivi 796.127,36 (più I.V.A.);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 20.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l’altro:
• di autorizzare la risoluzione anticipata consensuale del contratto d’appalto - rep. n. 432 del 23.09.2016 stipulato con l’impresa PAGANONI COSTRUZIONI SRL per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, come da proposta formulata con nota del 06.04.2017, dalle imprese PAGANONI COSTRUZIONI SRL in liquidazione ed ERREPI COSTRUZIONI SRL, alle condizioni riportate nello schema di contratto di transazione, allegato alla deliberazione medesima;
• di autorizzare il Direttore dell’Area Servizi Tecnici, alla sottoscrizione del contratto di transazione, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Pavullo nel Frignano;
• di demandare al responsabile del Procedimento ed al direttore dei lavori, ognuno per la rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione consensuale del contratto;
- il Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SPA, con nota assunta al protocollo comunale al n. 10520 in data 17.05.2017, ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire le opere per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, confermando che il consorziato esecutore designato per l’esecuzione delle opere è l’impresa Zaccaria Costruzioni srl;
- con propria determinazione n. 202 del 26.05.2017 si è stabilito:
  - di affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, al concorrente secondo classificato nella graduatoria dell’originaria procedura di gara: CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA con sede in Roma, Via LIVENZA, 7;
  - di stipulare con il CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA un nuovo contratto per il completamento dei lavori di cui sopra, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta, dall’impresa PAGANONI COSTRUZIONI SRL originario aggiudicatario, dell’importo complessivo di 783.734,82 per lavori, oltre ad € 12.392,54 per oneri di sicurezza e così per un importo complessivo contrattuale di € 796.127,36 (più I.V.A.);
    - con propria determinazione n. 579 del 31.12.2016 si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di sondaggio di mercato, le prestazioni relative alla direzione dei lavori, contabilizzazione, certificazione regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – sub lotto 3A, allo Studio Tecnico Ing. Rodolfo Biondi con sede in Via Seminario 2- Fiumalbo;

Richiamati:
- il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 31.05.2016;
- il contratto d’appalto Rep. n. 439 del 21.07.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 18 del 07.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare una perizia suppletiva e di variante dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – lotto 3A;

Dato atto che:
- l’importo netto dei lavori aggiuntivi è di € 183.299,49, valutati con l’utilizzo dei prezzi offerti in sede di gara oltre ad I.V.A.;
- i lavori previsti dalla perizia di variante e suppletiva sono eseguiti dall’impresa appaltatrice dei lavori principali;
- l’importo del contratto principale Rep. n. 439 del 21.07.2017, viene elevato da € 796.127,36 (compresi € 12.392,54 per oneri per la sicurezza) ad € 979.426,85 (compresi € 12.392,54 per oneri per la sicurezza);

Richiamate inoltre:
- l’autorizzazione al subappalto prot. n. 19931 del 29.029.2017 all’impresa CROVETTI DANTE S.R.L con sede in Pievepelago – Via Villaggio Artigiano, 57, per esecuzione di noli a caldo, pavimentazioni speciali, posa in opera di conglomerati bituminosi, fresatura e stesa asfalto, posa in opera inerti, cordonate stradali, opere edili in cemento armato e calcestruzzo in genere, opere di carpenteria, scavi e demolizioni, costruzione tratti di fognature, scavi e movimento terra, per un importo presunto di € 214.950,00 di cui € 3.350,00 per oneri di sicurezza oltre IVA;
- l’autorizzazione prot. n. 25318 del 30.11.2018 per l’integrazione al subappalto all’impresa CROVETTI DANTE S.R.L. di Pievepelago per esecuzione di noli a caldo, pavimentazioni speciali, posa in opera di conglomerati bituminosi, fresatura e stesa asfalto, posa in opera inerti, cordonate stradali, opere edili in cemento armato e calcestruzzo in genere, ecc…., per un importo di € 23.800,00 di cui € 370,00 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;
- l’autorizzazione prot. n. 12715 del 11.06.2019 per l’integrazione al subappalto all’impresa CROVETTI DANTE S.R.L. di Pievepelago per esecuzione di ulteriori lavori di noli a caldo, pavimentazioni speciali, posa in opera di conglomerati bituminosi, fresatura e stesa asfalto, posa in opera inerti, cordonate stradali in genere, opere edili in cemento armato e calcestruzzo in genere, opere di carpenteria, scavi e demolizioni, eccc…., per un importo di € 55.000,00 di cui € 800,00 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Rodolfo Biondi ha redatto la contabilità dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – sub lotto 3A relativamente al 3° stato di avanzamento a tutto il 14.06.2019, così composta:
- Registro di contabilità n.1;
- Libretto delle misure n.1;
- Stato di avanzamento dei lavori n° 3 a tutto il 14.06.2019, compilato in data 15.06.2019 dell’importo complessivo di € 922.727,32 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri per la sicurezza), posto in atti alla presente determinazione;
- Dichiarazione “SAL 3 - Determinazione aliquota subappalto”, posta in atti alla presente determinazione dalla quale si rileva che per i lavori di cui al 3° sal non si è ricorsi al subappalto;

Visto il Certificato di pagamento emesso dal RUP Ing. Giovanni Nobili in data 15.06.2019 da cui risulta un credito a favore dell’impresa affidataria pari ad € 132.323,78 al netto delle ritenute 0,5%, posto in atti alla presente determinazione;

Richiamata la comunicazione pervenuta via pec in data 05.08.2017 ed assunta al protocollo generale di questo Comune in data 16558, con la quale l’Impresa CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A. in qualità di appaltatore dei lavori di che trattasi delega il Comune di Pavullo n/F. ad eseguire il pagamento di tutti i corrispettivi in acconto ed a saldo dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – sub lotto 3A all’impresa designata quale esecutrice dei lavori ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. di Montese (MO);

Accertata la regolarità tecnico-economica dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di € 132.323,78 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 145.556,16 a favore del CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A su conto corrente dedicato dell’impresa consorziata esecutrice dei lavori ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. di Montese;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.07.2019 con il quale, tra l’altro, è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
-il vigente Statuto Comunale;
-il D.Lgs. 163/2006;
-il D.Lgs. n. 50/2016;
-il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, la contabilità dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – sub lotto 3A relativamente al 3° stato di avanzamento a tutto il 14.06.2019, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Rodolfo Biondi, così composta:
- Registro di contabilità n.1;
- Libretto delle misure n.1;
- Stato di avanzamento dei lavori n° 3 a tutto il 14.06.2019, compilato in data 15.06.2019 dell’importo complessivo di € 922.727,32 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri per la sicurezza), posto in atti alla presente determinazione;
- Dichiarazione “SAL 3 - Determinazione aliquota subappalto”, posta in atti alla presente determinazione dalla quale si rileva che per i lavori di cui al 3° sal non si è ricorsi al subappalto;

2) di approvare il certificato di pagamento emesso dal RUP Ing. Giovanni Nobili in data 15.06.2019 da cui risulta un credito a favore dell’impresa affidataria pari ad € 132.323,78 al netto delle ritenute 0,5%, posto in atti atti alla presente determinazione;

3) di liquidare e pagare, pertanto, la somma di € 132.323,78 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 145.556,16, a favore del CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A su conto corrente dedicato dell’impresa consorziata esecutrice dei lavori ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. di Montese;

4) di trarre i relativi mandati di pagamento per la spesa complessiva di € 145.556,16 di cui al precedente punto 3) dal capitolo 2025400310021/0 “Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Pratolino - Malandrone - Cont.Prov.”;

5) di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione - Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

7) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}
Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale