AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA GiARDINI N. 192 PER LA NUOVA SEDE DEL PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO: REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE ED AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 74 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 75 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 15 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;
- l’Amministrazione Comunale intende trasferire il presidio del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Frignano attualmente ospitato presso i locali posti in via Rossini n.4, in quanto i locali non sono più idonei ad ospitare un servizio che negli anni ha subito una forte evoluzione, diventando parte del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Frignano, ampliando di conseguenza le proprie competenze, con la necessità di nuovi spazi per consentire agli agenti di espletare nel migliore dei modi le proprie funzioni; i locali individuati come nuova sede sono quelli di Via Giardini, 192 ex. sede dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Pavullo;
- per rendere i nuovi uffici idonei ad ospitare il Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni fra le quali la realizzazione di pareti a secco, in modo da poter realizzare un archivio compartimentato, la sala di permanenza temporanea e la sala corpi di reato;
- con propria determinazione n. 62 del 18.02.2019 si è proceduto ad affidare alla ditta Piccolo Francesco Pietro S.r.l. con sede in Via Paolo Ruffini n. 161/3 - Modena - P.Iva 03025300363 i lavori di realizzazione di pareti a secco per il prezzo complessivo offerto pari a € 20.231,20 oltre ad I.V.A. 22%;
Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Manelli ha redatto la contabilità dei lavori di sistemazione degli uffici comunali di Via Giardini 192 per la nuova sede del presidio di Polizia Municipale di Pavullo nel Frignano: lavori di realizzazione di nuove pareti in cartongesso, costituita dallo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, compilato in data 20.03.2019, dell’importo complessivo di € 20.231,20 (al netto del ribasso d’asta), posto in atti alla presente determinazione;

Visto il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili in data 18.04.2019 da cui risulta un credito a favore dell’impresa Piccolo Francesco Pietro S.r.l. pari ad € 20.231,20 oltre ad I.V.A. 22%, anch’esso posto in atti alla presente determinazione;

Accertata la regolarità dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa di € 24.682,06 (I.V.A. 22% compresa) a favore dell’impresa Piccolo Francesco Pietro S.r.l. con sede in Via Paolo Ruffini n. 161/3 – Modena, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:
• il vigente statuto comunale;
• il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 13 del 31.12.2016 con il quale, tra l’altro, è stata conferita al sottoscritto Ing. Giovanni Nobili la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la contabilità dei lavori di sistemazione degli uffici comunali di Via Giardini 192 per la nuova sede del presidio di Polizia Municipale di Pavullo nel Frignano: lavori di realizzazione di nuove pareti in cartongesso, costituita dallo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, compilato in data 20.03.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Manelli, dell’importo complessivo di € 20.231,20 (al netto del ribasso d’asta), posto in atti alla presente determinazione;
3. di approvare il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili in data 18.04.2019 da cui risulta un credito a favore dell’impresa Piccolo Francesco Pietro S.r.l. pari ad € 20.231,20, oltre ad I.V.A. 22%, anch’esso posto in atti alla presente determinazione;
4. di liquidare e pagare, pertanto, all’impresa Piccolo Francesco Pietro S.r.l. con sede in Via Paolo Ruffini n. 161/3 - Modena - P.Iva 03025300363, la somma di € 24.682,06 (I.V.A. 22% compresa) a titolo di saldo dei lavori di che trattasi, in conformità a detto certificato di pagamento (CODICE CIG. Z2C2728613);
5. di trarre il relativo mandato di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 4) dal capitolo 2023400204009/0 “Manutenzione straordinaria fabbricati -risorse Proprie” del bilancio 2019;
6. di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
8. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}
Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale