AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ED ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CENTRI ABITATI. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;
  Richiamati:
- il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00;
- il decreto del 30 gennaio 2020 il quale per agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, ha decretato che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
- il Decreto del Ministero degli affari interni del 30.01.2020 con il quale si è stabilito che le opere oggetto del finanziamento devono rispettare la seguente condizione: “essere avviate entro il 15 settembre di ciascuna annualità”;
- la nota recepita al protocollo dell’Ente in data 31.01.2020 al n.2316 inviata dal Ministero dell’Interno con la quale si comunicava l’assegnazione del contributo pari ad € 90.000,00;
- la deliberazione di G.C. n. 85 del 28.08.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal Tecnico Comunale Geom. Burgoni Jessika, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE ED ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CENTRI ABITATI” di complessivi € 90.000,00 (somma comprensiva di I.V.A. e spese tecniche) - Codice CUP D73D20002960001;
  Dato atto che:
- con nota prot. n. 17272 del 29.08.2020 trasmessa via pec, sono state invitate n. 3 imprese a presentare offerta per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio comunale finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile ed all’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri abitati”, entro le ore 12:00 del giorno 05.09.2020 per l’importo complessivo a base di offerta di € 62.844,90 di cui € 61.967,92 per lavori ed € 876,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- entro le ore 12:00 del giorno 05.09.2020 risulta pervenuta al protocollo del Comune di Pavullo n/F. n.1 offerta dall’impresa CASTELLI MARCELLO con sede in Via la Cà n. 23/C – Lama Mocogno (MO) - prot. n. 17581 del 03.09.2020;
- il giorno 07.09.2020 alle ore 08:15 il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili alla presenza dei testimoni Ing. Cappi Chiara e Chiletti Stefania ha proceduto all’apertura dell’unica offerta pervenuta con il seguente risultato: l’impresa CASTELLI MARCELLO offre un ribasso del 1,21% pari ad € 61.218,11 per lavori oltre ad € 876,98 per oneri non soggetti a ribasso e così per complessivi € 62.095,09 oltre ad I.V.A.;
- con propria determinazione n. 365 del 09.09.2020 i lavori di che trattasi sono stai affidati direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all’impresa CASTELLI MARCELLO con sede in Via la Cà n. 23/C – Lama Mocogno (MO) che ha offerto il ribasso del 1,2 % pari ad € 61.218,11 per lavori oltre ad € 876,98 per oneri non soggetti a ribasso e così per complessivi € 62.095,09 oltre ad I.V.A. 22% CODICE CIG 84177188A3 – CODICE CUP D73D20002960001;
- con propria determinazione n. 587 del 07.12.2021 si è proceduto a prendere atto, del subentro a tutti gli effetti della società M.C. DI CASTELLI MARCELLO & C. S.N.C. - C.F. e P.IVA 03995550369, alla ditta CASTELLI MARCELLO C.F. CSTMCL59L30G393U - P. IVA 01653570364, a far data dal 28.10.2021, come da atto del Notaio Francesca Marone Rep. n. 6844 – raccolta n. 3693 del 28.10.2021 di “ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO”;

Richiamata la scrittura privata Reg. n. 20/2020 del 02.10.2020 relativa ai lavori di che trattasi;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni ha redatto la contabilità finale dei: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio comunale finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile ed all’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri abitati”, così composta:
- Registro di contabilità n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Stato finale dei lavori, compilato in data 29.12.2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni, dell’importo complessivo di € 62.092,94 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri di sicurezza), posto in atti alla presente determinazione;

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni e confermato dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili in data 29.12.2021 dal quale risulta un credito residuo a favore dell’Impresa M.C. DI CASTELLI MARCELLO & C. S.N.C. con sede in Via la Cà n. 23/C – Lama Mocogno (MO) pari ad € 62.092,94 oltre ad I.V.A. 22%, anch’esso posto in atti alla presente determinazione;

Accertata la regolarità dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa di € 75.753,39 (I.V.A. 22% compresa) a favore dell’impresa M.C. DI CASTELLI MARCELLO & C. S.N.C. con sede in Via la Cà n. 23/C – Lama Mocogno (MO) – P.IVA: 03995550369, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:
- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 15 del 18.12.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la contabilità finale dei: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio comunale finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile ed all’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri abitati”, così composta:
- Registro di contabilità n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Stato finale dei lavori, compilato in data 29.12.2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni, dell’importo complessivo di € 62.092,94 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri di sicurezza), posto in atti alla presente determinazione;

3) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni e confermato dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili in data 29.12.2021 dal quale risulta un credito residuo a favore dell’Impresa M.C. DI CASTELLI MARCELLO & C. S.N.C. con sede in Via la Cà n. 23/C – Lama Mocogno (MO) – P.IVA: 03995550369 pari ad € 62.092,94 oltre ad I.V.A. 22%, anch’esso posto in atti alla presente determinazione;

4) di liquidare e pagare, pertanto, all’impresa M.C. DI CASTELLI MARCELLO & C. S.N.C. con sede in Via la Cà n. 23/C – Lama Mocogno (MO) – P.IVA: 03995550369, la somma di € 75.753,39 (I.V.A. 22% compresa) a titolo di saldo dei lavori di che trattasi CODICE CIG 84177188A3 – CODICE CUP D73D20002960001;

5) di trarre il relativo mandato di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 4) dal capitolo 2025400310315/0 “Lavori finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile ed all'abbattimento delle barriere architettoniche nei centri abitati - Cont. Stato”;

6) di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

8) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;

9) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;

10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale