AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 152 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 – 2023 - parte finanziaria;
- deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 05.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nelle frazioni e nel capoluogo - Anno 2019”, redatto dal tecnico comunale Geom. Burgoni Jessika in forze all’Area Servizi Tecnici, per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 201.270,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 48.730,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione (CUP D79J19000300004);
- con propria determinazione n. 42 del 28.01.2020 si è stabilito quanto segue:
- di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi per un importo a base d’appalto di € 201.270,00 di cui € 200.554,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 716,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) mediante procedura negoziata di cui all’art 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente;
- che il contratto sarà stipulato a misura;
- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi dei lavori posto a base di gara;
- che ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell’articolo 97 comma 2, 2-bis e 2- ter del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’Amministrazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si riserva di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di offerte uguali, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario tramite sorteggio pubblico;
- che l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella lettera di invito alla gara, negli elaborati tecnici approvati con la citata deliberazione di Giunta n. 105 del 05.12.2019 e nel rispetto della normativa vigente;
- che è ammesso il subappalto delle lavorazioni ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 fino ad un massimo del 40%;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Nobili Giovanni;

Richiamati:
- l’avviso prot. n. 10337 del 04.06.2020, relativo all’indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa all’affidamento dei Lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nelle Frazioni e nel Capoluogo - Anno 2019;
- il provvedimento prot. n. 13527 del 11.07.2020 con il quale si è approvato l’elenco operatori economici ammessi al sorteggio per l’invito alla procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di cui sopra;
- il provvedimento prot.n. 13580 del 13.07.2020 con il quale è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico avvenuto in data 13.07.2020 dei n. 15 operatori economici a cui diramare l’invito a gara;
- la nota prot.10400 del 14.07.2020 con la quale il Direttore dell’Area Servizi tecnici del Comune di Pavullo nel Frignano ha richiesto, alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Frignano, l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nelle frazioni e nel capoluogo - Anno 2019” (codice CUP D79J19000300004), mediante il sistema della procedura negoziata previsto dall'art. 36, comma 2 lett c);
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 307 del 17.07.2020 è stata approvata la lettera di invito alla gara, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata di cui all’art 63 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di che trattasi per un importo a base d’appalto di € 201.270,00 di cui € 200.554,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 716,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (CODICE CIG: 8371579D86);
- la nota prot. n. 10630 del 17.07.2020, spedita tramite il sistema Sater di Intecent-er, con la quale sono state invitate dal Responsabile della CUC, n. 15 imprese a presentare, entro le ore 12:00 del 01.08.2020 la loro migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

Atteso che:
- a detto esperimento hanno partecipato n. 13 operatori economici tutti ammessi alla gara ed essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15 ai sensi del disposto dell’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 il Presidente di gara ha proceduto ad effettuare la verifica dell’anomalia per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte;
- a seguito della suddetta verifica dell’anomalia effettuata dal sistema, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ovvero all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E che ha offerto il ribasso del 4,77% e quindi per il prezzo di € 190.987,57 per lavori, oltre € 716,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 191.703,57 oltre ad I.V.A. 22%;
con nota prot. n. 11495 del 06.08.2020 della Centrale Unica di Committenza, assunta al protocollo generale del Comune di Pavullo nel Frignano in data 06.08.2020 al n. 15703, vengono trasmessi i documenti del procedimento di gara;
in esito agli atto sopra richiamati, con propria determinazione n. 334 del 13.082020, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI VIA LEONARDO 4 -6 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - P.IVA 03883910360 che ha offerto il ribasso del 4,77% e quindi per il prezzo di € 190.987,57 per lavori, oltre € 716,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 191.703,57 oltre ad I.V.A. 22% (CODICE CUP D79J19000300004 - CIG DERIVATO: 840184804F);

Richiamato il contratto in data 24.09.2020 Rep. n. 479 relativo ai lavori di che trattasi;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni ha redatto la contabilità dei “Lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nel Capoluogo e nelle frazioni per l’anno 2019”, 1° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 14.11.2020, così composta:
- registro di contabilità n. 1;
- libretto delle misure n. 1;
- Stato di avanzamento dei lavori n° 1 a tutto il 14.11.2020, compilato in data 16.02.2021, dell’importo complessivo di € 90.333,45 (al netto del ribasso d’asta), posto in atti alla presente determinazione;

Visto il certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP Ing. Giovanni Nobili in data 16.02.2021 dal quale risulta un credito a favore dell’impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI di Pavullo n/F. (MO) pari ad € 90.230,03 (importo al netto delle ritenute dello 0,5% e comprensivo di oneri della sicurezza) oltre ad I.V.A. 22%, posto in atti alla presente determinazione;

Accertata la regolarità tecnico-economica dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa di € 110.080,64 (I.V.A. 20% compresa) a favore dell’impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI con sede in Via Leonardo 4 -6 – Pavullo n/F. (MO) - P.IVA 03883910360, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.07.2019 successivamente rettificato con provvedimento n.7, dallo stesso assunto in data 30.07.2019, con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la contabilità dei “Lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nel Capoluogo e nelle frazioni per l’anno 2019”, 1° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 14.11.2020, così composta:
  - registro di contabilità n. 1;
  - libretto delle misure n. 1;
  - Stato di avanzamento dei lavori n° 1 a tutto il 14.11.2020, compilato dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni in data 16.02.2021, dell’importo complessivo di € 90.333,45 (al netto del ribasso d’asta), posto in atti alla presente determinazione;
3. di approvare il certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP Ing. Giovanni Nobili in data 16.02.2021 dal quale risulta un credito a favore dell’impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI di Pavullo n/F. pari ad € 90.230,03 (importo al netto delle ritenute dello 0,5% e comprensivo di oneri della sicurezza) oltre ad I.V.A. 22%, posto in atti alla presente determinazione;
4. di liquidare e pagare, pertanto, all’impresa SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI con sede in Via Leonardo 4 -6 – Pavullo n/F. (MO) - P.IVA 03883910360, la rata di acconto di € 110.080,64 (I.V.A. 20% compresa), in conformità a detto certificato di pagamento n°1 - CODICE CIG. DERIVATO 840184804F;
5. di trarre il relativo mandato di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 4) dal Capitolo 2025400310605/0 “Lavori di sistemazione e miglioramento di strade comunali nelle frazioni e nel capoluogo – anno 2019 - Mutuo”;
6. di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
8. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;
9. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale