AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 2. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 20/01/2022, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 5 del 27/01/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022 – 2024 – parte finanziaria;
- con determinazione n. 483 del 17.11.2020 del Direttore dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Pavullo nel Frignano (MO) si è disposto, tra l’altro, di procedere all'affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento opere da Fabbro su immobili di proprietà comunale per la durata di anni 2”, per un importo a base d’appalto di € 25.000,00, di cui € 24.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 mediante procedura comparativa previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente;
- con avviso pubblico prot. n. 955 del 15.01.2021 pubblicato sul sito del comune sono state richieste le manifestazioni d’interesse per essere invitati alla successiva procedura comparativa;
- in esito all’avviso di cui sopra sono pervenute n. 3 manifestazioni d’interesse tutte ammesse alla procedura comparativa successiva;
- con lettera d’invito prot. n. 5695 del 17.03.2021, spedita tramite PEC, sono state invitate dal RUP n. 3 imprese a presentare, entro le ore 12:00 del 29.03.2021 la loro migliore offerta per l’esecuzione dei lavori
in parola;
con propria determinazione n. 175 del 09.04.2021 si è proceduto ad affidare i affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, i lavori di che trattasi all’impresa M.C.S. di MARTINELLI MARCO & C. SNC con sede in Pavullo n/F. (MO) – Via XXII Aprile, 70 – P.IVA 02822850364, che ha offerto il ribasso del 10,00% e quindi per il prezzo di € 21.600,00 per lavori, oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 22.600,00 oltre ad I.V.A. - CODICE CIG: Z933107017;
Richiamato il contratto Reg. n. 10 del 20.10.2021;

Preso atto che il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Nobili ha redatto la contabilità dei “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento Opere da Fabbro su immobili di proprietà comunale per la durata di anni 2” 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 24.10.2022, così composta:
- Registro di contabilità n. 2;
- Libretto delle misure n. 2;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 2 eseguiti a tutto il 24.10.2022, dell’importo complessivo di € 8.903,24 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri di sicurezza), posto in atti alla presente;

Visto il certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto RUP Ing. Giovanni Nobili in data 02.11.2022
dal quale si rileva un credito complessivo a favore dell’impresa pari ad € 5.227,21 (al netto delle ritenute dello 0,5% e comprensivo di oneri di sicurezza) oltre ad I.V.A. 22%, posto in atti alla presente;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere con il presente atto:
- ad approvare la contabilità, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori, sopra richiamata;
- a regolare liquidazione di spesa, ai sensi dell'art.184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di € 5.227,21 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi € 6.377,20 a favore dell’impresa M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC con sede in Pavullo n/F. (MO) – Via XXII Aprile, 70 – P.IVA 02822850364;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 6 del 30.06.2022, successivamente integrato con provvedimento n.9, dallo stesso assunto in data 02.07.2022, con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare:
la contabilità dei “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento opere da Fabbro su immobili di proprietà comunale per la durata di anni 2” 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 24.10.2022, predisposta dal direttore dei lavori Ing. Giovanni Nobili, così composta:
- Registro di contabilità n. 2;
- Libretto delle misure n. 2;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 2 eseguiti a tutto il 24.10.2022, dell’importo complessivo di €
8.903,24 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri di sicurezza), posto in atti alla presente;
il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP Ing. Giovanni Nobili in data 02.11.2022 dal quale si rileva un credito complessivo a favore dell’impresa pari ad € 5.227,21 (al netto delle ritenute dello 0,5% e comprensivo di oneri di sicurezza) oltre ad I.V.A. 22%, posto in atti alla presente;

3) di provvedere con il presente atto a regolare liquidazione di spesa di € 6.377,20 (I.V.A. 22% compresa) a favore dell’impresa M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC con sede in Pavullo n/F. (MO) – Via XXII Aprile, 70 – P.IVA 02822850364, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – CODICE CIG Z933107017;

4) di trarre i relativi mandati di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 3) pari ad € 6.377,20 (I.V.A. 22% compresa) dai seguenti capitoli:
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022:
- quanto ad € 1.620,92 al capitolo 2024600260302/0 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici -
urbanizzazione”
- quanto ad € 1.620,92 al capitolo 2023400204005/0 “Manutenzione straordinaria fabbricati comunali –
risorse proprie”;
- quanto ad € 1.620,92 al capitolo 2025000288002/0 “Lavori di costruzione, manutenzione e sistemazione
straordinaria impianti sportivi – urbanizzazione”;

5) di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione - Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

7) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale