AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 20/01/2022, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 172 del 29/12/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;
Visto la L. 197 del 29/12/2022 con il quale è stato differito al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha in corso di predisposizione la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e relativo Bilancio di Previsione riferito anch’esso all’esercizio finanziario 2023/2025;

Ricordato che:
- ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 118/2011, integrato dal D. Lgs 126/2014, comma 17, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ed è previsto che gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione autorizzatorio 2022-2024 per l’annualità 2023, riclassificato secondo lo schema del nuovo bilancio armonizzato;
- il comma 5, dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000, prevede che nelle more dell’approvazione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Richiamati:(Allegato A);

Visti e richiamati i seguenti Decreti del M.I.U.R. con i quali lo stesso MIUR assegna
direttamente all’Ente Beneficiario le risorse necessarie al finanziamento degli interventi
ammessi fra cui l’intervento in oggetto e stabilisci le modalità di rendicontazione e
monitoraggio degli stessi:
• il Decreto 175 del 10/03/2020 (€ 4.052.534,92)
• il Decreto 71 del 25/07/2020 (3.629.465,08)

- il D.M. 71/2020, pubblicato nella G.U. n.237 del 24/09/2020, con il quale tra gli interventi previsti per la provincia di Modena è stato inserito e finanziato un intervento del Comune di Pavullo nel Frignano: Scuola primaria Foscolo (codice edificio 0360300055) – adeguamento sismico – per un importo lavori pari a euro 500.000,00 di cui euro 307.021,68 con contributo Stato;
- la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 29/07/2021 prot. nr. 16723 con la quale è stato dichiarato che, in seguito all’avanzamento della progettazione, si rendeva indispensabile procedere per stralci e, a causa dell’aumento del costo delle materie prime, l’intervento ha subito una variazione in aumento dell’importo complessivo dei lavori, dagli iniziali 500.000,00 euro a 800.000,00 euro e si è chiesto pertanto la possibilità di cambiare la tipologia dell’intervento ammesso a finanziamento da “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo” a quello di “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio”, potando il costo totale del progetto ad € 800.000,00 rimanendo invariato il contributo a carico Stato pari a euro 307.021,68;
- la nota recepita al protocollo dell’ente al n. 17009 in data 03.08.2021 con la quale la Regione accordava la modifica sia del tipo di intervento che dell’importo complessivo dell’opera relativo alla Scuola primaria “Foscolo” Edilizia scolastica - Piano 2019: II tranche ex DM 25/07/2020, n. 71;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 09.09.2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio“ predisposto dall’Ing. Florini Emer dello STUDIO TECNICO FB con sede in Pavullo nel Frignano (MO) dal quale risulta che l’esecuzione complessiva dei lavori di che trattasi comporta una spesa complessiva di € 800.000,00 di cui € 650.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 150.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione (codice CUP D78C20000070005) così ripartiti per € 343.000,00 mediante mutuo Cassa DD PP, per € 307.021,68 mediante contributo statale per il tramite delle regione Mutui BEI 2018 e per € 149.978,32 mediante risorse proprie di bilancio;
- la propria determinazione n. 437 del 23.09.2021 con la quale sono stati affidati i lavori all’impresa FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 che ha offerto il ribasso del 0,750 % e quindi per il prezzo di € 625.275,00 per lavori oltre € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 645.275,00 oltre ad I.V.A. 10% (CODICE CIG :8899278C84 ) ed è stato riformulato il quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE
A.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	625.725,00
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	20.000,00
A	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI (A1+A2)	€	645.725,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE:
B.1	IVA 10% SU A)	€	64.572,50
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, prestazioni Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione ed attività tecniche annesse, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	50.549,00
B.3	Indagini in situ e predisposizione relazione geologica - geotecnica - sismica, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	5.176,70
B.4	Spese tecniche di collaudo statico, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)		5.000,00
B.5	Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ( 2% su A)	€	13.000,00
B.6	Contributo ANAC	€	375,00
B.7	Imprevisti	€	10.899,30
B.8	Economie da ribasso d’asta risorse proprie	€	2.897,78
B.9	Economie da ribasso d’asta statali contributo	€	1.804,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	154.275,00
	TOTALE A+B	€	800.000,00

il verbale di inizio lavori in via d’urgenza in data 06.09.2022;
il contratto d’appalto scrittura privata Rep. n. 28 sottoscritto in data 20.09.2022 prot. n. 21275;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto che della presente determinazione di impegno di spesa sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamenti vigenti;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. xx del xx.xx.xxxx con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area xxxxx/Responsabilità del xxxxx;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
5. di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno XXXX;
6. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;
8. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area/Responsabile di Servizio
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale