AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 20/01/2022, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 172 del 29/12/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;
Visto la L. 197 del 29/12/2022 con il quale è stato differito al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha in corso di predisposizione la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e relativo Bilancio di Previsione riferito anch’esso all’esercizio finanziario 2023/2025;

Ricordato che:
- ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 118/2011, integrato dal D. Lgs 126/2014, comma 17, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ed è previsto che gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione autorizzatorio 2022-2024 per l’annualità 2023, riclassificato secondo lo schema del nuovo bilancio armonizzato;
- il comma 5, dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000, prevede che nelle more dell’approvazione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Richiamati:
- il D.M. 71/2020, pubblicato nella G.U. n.237 del 24/09/2020, con il quale tra gli interventi previsti per la provincia di Modena è stato inserito e finanziato un intervento del Comune di Pavullo nel Frignano: Scuola primaria Foscolo (codice edificio 0360300055) – adeguamento sismico – per un importo lavori pari a euro 500.000,00 di cui euro 307.021,68 con contributo Stato;
- la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 29/07/2021 prot. nr. 16723 con la quale è stato dichiarato che, in seguito all’avanzamento della progettazione, si rendeva indispensabile procedere per stralci e, a causa dell’aumento del costo delle materie prime, l’intervento ha subito una variazione in aumento dell’importo complessivo dei lavori, dagli iniziali 500.000,00 euro a 800.000,00 euro e si è chiesto pertanto la possibilità di cambiare la tipologia dell’intervento ammesso a finanziamento da “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo” a quello di “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio”, potando il costo totale del progetto ad € 800.000,00 rimanendo invariato il contributo a carico Stato pari a euro 307.021,68;
- la nota recepita al protocollo dell’ente al n. 17009 in data 03.08.2021 con la quale la Regione accordava la modifica sia del tipo di intervento che dell’importo complessivo dell’opera relativo alla Scuola primaria “Foscolo” Edilizia scolastica - Piano 2019: II tranche ex DM 25/07/2020, n. 71;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 09.09.2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio“ predisposto dall’Ing. Florini Emer dello STUDIO TECNICO FB con sede in Pavullo nel Frignano (MO) dal quale risulta che l’esecuzione complessiva dei lavori di che trattasi comporta una spesa complessiva di € 800.000,00 di cui € 650.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 150.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione (codice CUP D78C20000070005) così ripartiti per € 200.000,00 mediante mutuo Cassa DD PP, per € 307.021,68 mediante contributo statale per il tramite delle regione Mutui BEI 2019 e per € 292.978,32 mediante risorse proprie di bilancio;
- la propria determinazione n. 437 del 23.09.2021 con la quale sono stati affidati a i lavori all’impresa FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 che ha offerto il ribasso del 0,750 % e quindi per il prezzo di € 625.275,00 per lavori oltre € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 645.275,00 oltre ad I.V.A. 10% (CODICE CIG :8899278C84) ed è stato rideterminato il quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE
A.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	625.725,00
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	20.000,00
A	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI (A1+A2)	€	645.725,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE:
B.1	IVA 10% SU A)	€	64.572,50
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, prestazioni Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione ed attività tecniche annesse, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	50.549,00
B.3	Indagini in situ e predisposizione relazione geologica - geotecnica - sismica, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	5.176,70
B.4	Spese tecniche di collaudo statico, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	5.000,00
B.5	Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ( 2% su A)	€	13.000,00
B.6	Contributo ANAC	€	375,00
B.7	Imprevisti	€	10.899,30
B.8	Economie da ribasso d’asta risorse proprie	€	2.897,78
B.9	Economie da ribasso d’asta statali contributo	€	1.804,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	154.275,00

- il contratto d’appalto scrittura privata autenticata Rep. n. 6 sottoscritto in data 04.11.2021 prot. n. 24500;
- il verbale di inizio lavori in data 20.10.2022
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 25 luglio 2020, n. 71, di assegnazione di euro 320.000.000,00, alle regioni per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;

Preso atto che:
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02.12.2021 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente sono ripartite su base regionale secondo i precisi criteri, individuati nell’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell’istruzione, le risorse pari ad € 500.000.000,00 per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3;
- con lo stesso decreto di cui sopra al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell’istruzione ha disposto che gli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 annualità 2019 confluissero nel PNRR Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;
Dato atto che con D.L. 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla Legge n. 233/2021, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;
Richiamato:
- il D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
Considerato che i “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio“ CUP D78C20000070005 è confluito nel PNRR Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

Richiamata la seguente autorizzazione al subappalto prot. n.25094 del 09.11.2022 all’impresa B.M. SRL con sede in Sestola Via per Vesale 46 C. F. e P. IVA n. 02782260364 per le seguenti opere:
- opere inerenti la categoria prevalente OG1(taglio superfici, demolizioni, scavi, opere in conglomerato cementizio, pavimentazioni, murature) per l’importo di € 161.500,00, comprensivi degli oneri di sicurezza per € 1.200,00, oltre IVA;
- Opere strutturali speciali categoria OS21 per l’importo di € 149.000,00, comprensivi degli oneri di sicurezza per € 900,00, oltre IVA;

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende ora procedere, ai sensi dell’art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, al pagamento diretto dei subappaltatori trattandosi di micro o piccola impresa;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Florini Emer dello Studio Tecnico FB ha redatto la contabilità dei “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio“” relativo al 1 Stato d’avanzamento lavori a tutto il 31.12.2022 così composta:
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 31.12.2022 dell’importo complessivo di € 122.764,82 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 3.805,00), posto in atti alla presente;
- determinazione aliquota subappalto sottoscritta da tutti in data 09.02.2023 dalla quale si rileva che la parte di lavori netti, comprensivi degli oneri di sicurezza corrispondenti, eseguiti dall’impresa subappaltatrice B.M. SRL con sede in Sestola per il 1° SAL è pari ad € 22.8672,07 (importo al netto di ritenuta del 0,5%), posta agli atti della presente determinazione;
- il certificato di pagamento n° 1 emesso dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 11.02.2023 dal quale risulta a favore dell’impresa appaltatrice la somma di € 122.151,00 (importo al netto delle ritenute dello 0,5%), posto agli atti della presente determinazione;
Preso atto, inoltre, che:
- il Direttore dei Lavori Ing. Emer Florini ha redatto la contabilità relativa alla revisione prezzi straordinaria del 1° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento straordinario relativo al 1° SAL per lavori eseguita dal 20.10.2022 al 31.12.2022 per € 5.789,22 al netto del ribasso oltre iva 10%, così come disposto dall’art. 26 del D.L. 50/2022
- il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Nobili ha emesso il certificato di pagamento straordinario n. 1 relativo al 1° stato avanzamento lavori – adeguamento prezzi 2022 secondo semestre per un ammontare pari ad € 5.210,30 oltre ad I.V.A. 10%, pari al 90% dell’importo de 1 Stato di avanzamento dei lavori straordinari;

Richiamato infine l’art. 26 del D.L 50/2022 comma 1 il quale recita:
“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more delì predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso.”

Dato atto pertanto che l’Ente, ai sensi del D.L.50/2022 art 26 comma 1, avendo disponibilità completa all’interno del quadro economico dell’opera per la quota di somme a disposizione per imprevisti provvede a liquidare direttamente all’appaltatore la somma di € 5.210,30 oltre ad I.V.A. 10% relativa al 90% dell’importo de 1 Stato di avanzamento dei lavori straordinario;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere con il presente atto:
- ad approvare la contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori sopra richiamata;
- ad approvare la contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori straordinario revisione prevvi sopra richiamata;
- a regolare liquidazione di spesa, ai sensi dell'art.184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di € 122.151,00 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 134.366,10 come segue:
  * quanto ad € 99.478,93 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 109.426,82 a favore di FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 – su conto corrente dedicato dell’impresa;
  * quanto ad € 22.672,07 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 24.939,28 a favore di FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 su conto corrente dedicato dell’impresa subappaltatrice B.M. SRL con sede in Sestola Via per Vesale 46 C. F. e P. IVA n. 02782260364;
- a regolare liquidazione di spesa, ai sensi dell'art.184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a favore della summenzionata impresa appaltatrice FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 , la somma di € 5.210,30 oltre ad I.V.A. 10% per complessivi € 5.731,33 realtiva al certificato di pagamento straordinario n. 1 ai sensi dell’arti. 26 comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 in quanto nelle somme a disposizione dell’Amministrazione a titolo di “Imprevisti”;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto che della presente determinazione di impegno di spesa sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamenti vigenti;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. xx del xx.xx.xxxx con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area xxxxx/Responsabilità del xxxxx;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
5. di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno XXXX;
6. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;
8. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area/Responsabile di Servizio
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale