AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO FRAZIONALE DI RENNO DEL COMUNE DI PAVULLO N/F. LUNGO LA SP. 30 (MO) - OCDPC N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI RELATIVA AL CONTO FINALE ED AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 74 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 75 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 15 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

 Dato atto che:
- gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Comune di Pavullo n/F. nel periodo dal 27 ottobre al 4 Novembre 2018, hanno provocato un cedimento di parte della muratura perimetrale del muro del cimitero di Renno sul lato che costeggia la strada provinciale SP30;
- in emergenza è stato effettuato un intervento provvisionale consistente nel puntellamento del muro di contenimento del cimitero, tale opera provvisionale deve tuttavia essere rimossa con urgenza in quanto occupa parte della carreggiata della strada provinciale sulla quale è stato istituito il senso unico alternato;
- per ripristinare il doppio senso di circolazione sulla SP30 occorre intervenire quanto prima a ripristinare le parte di muratura in pietrame “slegata” e al consolidamento della stessa;
- con nota prot. n. 26129 del 12.12.2018 si è provveduto a trasmettere via pec alla Regione Emilia Romagna la scheda di intervento urgente nell’ambito dell’ordinanza OCDPC 558/2018;
- la Regione Emilia Romagna con nota pervenuta al Comune di Pavullo nel Frignano in data 18.12.2018 ed assunta al protocollo generale n. 26523 ha provveduto a trasmettere ai soggetti attuatori il decreto commissariale n. 190 del 14.12.2018 con allegato il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – Primo stralcio”;
- tra gli interventi ammessi di cui al summenzionato piano risulta anche il Comune di Pavullo nel Frignano con l’esecuzione di “interventi urgenti per la messa in sicurezza del muro perimetrale in frazione di Renno a monte della strada provinciale SP20 al fine di consentire la transitabilità in sicurezza ripristinando il doppio senso di marcia” per un importo complessivo di 15.000,00 (I.V.A. compresa);
- con propria determinazione n. 58 del 13.02.2019:
  - si è stabilito di approvare l’intervento relativo ai “Lavori di ripristino e consolidamento del muro perimetrale del Cimitero di Renno nel Comune di Pavullo nel Frignano (MO)” dell’importo complessivo di € 16.475,00 di cui € 13.503,07 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 2.971,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - si è stabilito di affidare con urgenza i lavori di che trattasi tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
  - i lavori in parola sono stati affidati all’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Poggioraso, n. 3 – Sestola (MO), risultata migliore offerente, in esito al sondaggio di mercato effettuato fra n. 3 operatori economici, con il ribasso del 9,05% pari ad € 11.858,03 per lavori oltre ad € 465,10 per oneri non soggetti a ribasso e così per complessivi € 12.323,13 oltre ad I.V.A.;

Richiamato il contratto Reg. n. 10/2019;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni, ha redatto la contabilità finale dei “Lavori di ripristino del muro di cinta del cimitero frazionale di Renno nel Comune di Pavullo n/F. Lungo la SP. 30 (MO) – OCDPC N. 558 del 15 novembre 2018”, eseguiti a tutto il 15.03.2019, così composta:
➢ Registro di contabilità;
➢ Libretto delle misure;
➢ Conto finale dei lavori eseguiti a tutto il 15.03.2019, compilato in data 28.03.2019, dell’importo complessivo di € 11.804,52 oltre ad € 465,10 per oneri di sicurezza, posto in atti alla presente determinazione;
➢ Certificato di regolare esecuzione emesso in data 28.03.2019 dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni e confermato dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile del Procedimento, dal quale risulta il credito a favore dell’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. pari ad € 12.269,62 oltre ad I.V.A. 22%, posto in atti alla presente determinazione;

Accertata la regolarità tecnico-economica dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa di € 12.269,62 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi € 14.968,94, a titolo di saldo dei lavori in parola, a favore dell’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Poggioraso, n. 3 – Sestola (MO) - P.IVA 02856090366, ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 13 del 31.12.2016 con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la contabilità finale dei “Lavori di ripristino del muro di cinta del cimitero frazionale di Renno nel Comune di Pavullo n/F. Lungo la SP. 30 (MO) – OCDPC N. 558 del 15 novembre 2018”, eseguiti a tutto il 15.03.2019, così composta:
  ➢ Registro di contabilità;
  ➢ Libretto delle misure;
  ➢ Conto finale dei lavori eseguiti a tutto il 15.03.2019, compilato in data 28.03.2019, dell’importo complessivo di € 11.804,52 oltre ad € 465,10 per oneri di sicurezza, posto in atti alla presente determinazione;
  ➢ Certificato di regolare esecuzione emesso in data 28.03.2019 dal Direttore dei Lavori Geom. Jessika Burgoni e confermato dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile del Procedimento, dal quale risulta il credito a favore dell’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. pari ad € 12.269,62 oltre ad I.V.A. 22%, posto in atti alla presente determinazione;
3. di liquidare e pagare, pertanto, all’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Poggioraso, n. 3 – Sestola (MO), la somma di € 14.968,94 (I.V.A. 22% compresa), a titolo di saldo dei lavori in parola - CODICE CIG. Z36271F2C2;
4. di trarre il relativo mandato di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 3) pari ad € 14.968,94 dal capitolo 2026700377812/0 “Lavori di ampliamento e ristrutturazione di cimiteri comunali – R.P. C/CAP” del bilancio 2019;
5. di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione - Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
7. di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}
Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale