AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. ${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA COMUNALE PRATOLINO-MALANDRONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA L'AREA URBANA NORD DEL CAPOLUOGO CON LA SS. 12 IN LOCALITA' PRATOLINO - LOTTO 3B. APPROVAZIONE CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVA ALLO STATO FINALE ED AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 70 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 71 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 122 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – parte finanziaria;
- con deliberazione di G.C. n. 20 del 08.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dei “Lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del Capoluogo con la SS12 in località Pratolino – Lotto 3” dell’importo complessivo di € 2.200.000,00 (codice CUP: D74E15000700004), e contestualmente si è previsto di suddividere l’appalto di che trattasi in n. 2 sub lotti funzionali 3A e 3B e conseguentemente di predisporre la progettazione esecutiva di n. 2 lotti funzionali dell’opera (3A e 3B);
- con determinazione n. 167 del 13.04.2016 si è proceduto ad affidare le prestazioni tecniche relative alla progettazione esecutiva dei sub lotti 3A e 3B dei lavori di che trattasi allo Studio Tecnico SITECO SRL di Pavullo n/F. (MO);
- con deliberazione di G.C. n. 46 del 03.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS.12 in località Pratolino – lotto n. 3B”, predisposto dallo Studio Tecnico SITECO S.r.l., in persona dell’Ing. Alessandro Frascari, per una spesa complessiva di € 1.020.000,00 di cui € 851.013,08 per lavori (€ 832.084,31 per lavori soggetti a ribasso ed € 18.928,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 168.986,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 242 del 20.05.2016, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS.12 in località Pratolino – lotto n. 3B all’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in VIA PONTICELLO, 154 - MONTESE, che ha offerto il ribasso del 12,065% e quindi per il prezzo di € 731.693,34 per lavori, oltre ad € 18.928,77. per oneri di sicurezza e così per complessivi € 750.622,11 (più I.V.A.);
- in data 20.09.2016 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 430 con il quale sono stati affidati i lavori in parola alla suddetta impresa per l’importo di € 750.622,11 oltre ad I.V.A. 10%;
- con deliberazione di G.C. n. 90 del 13.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare una perizia suppletiva e di variante dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del Capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – Lotto 3B;
- con determinazione n. 337 del 06.09.2017 si è proceduto ad impegnare la spesa di € 56.508,34 (importo netto dei lavori aggiuntivi) oltre ad I.V.A. 10% derivante dall’approvazione della perizia suppletiva e di variante dei “Lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del capoluogo con la SS.12 in località Pratolino – lotto 3B” di cui alla summenzionata deliberazione di G.C. n. 90/2017, a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori principali ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello, 154 – Montese;
- con deliberazione di G.C. n. 71 del 19.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pratolino Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana nord del Capoluogo con la SS. 12 in località Pratolino – Lotto 3B;
- Richiamati:
- il contratto Rep. n. 430 del 20.09.2016;
- l’atto di sottomissione Reg. n. 32 del 20.11.2017;
- l’atto di sottomissione Reg. n. 1 del 07.01.2019;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Geom. Luca Ballati ha redatto la contabilità finale dei lavori di rifacimento della strada comunale Pratolino – Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana Nord del Capoluogo con la SS.12 in località Pratolino – Lotto 3B, così composta:
- registro di contabilità;
- sommario registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- oneri della sicurezza;
- stato finale dei lavori, compilato in data 11.01.2020 dell’importo complessivo di € 860.965,49 di cui € 18.928,77 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. 10%, posto in atti alla presente determinazione;
- certificato di regolare esecuzione emesso in data 14.01.2020 dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Ballati e confermato dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito residuo a favore dell’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. di Montese (MO) pari ad € 4.304,83 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 4.735,31, anch’esso posto in atti alla presente determinazione;

Accertata la regolarità dei sopra menzionati elaborati;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere a regolare liquidazione di spesa di € 4.735,31 (I.V.A. 10% compresa) a favore dell’Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello, 154 - Montese (MO), ai sensi dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.07.2019 successivamente rettificato con provvedimento n.7, dallo stesso assunto in data 30.07.2019, con il quale, tra l’altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell’Area Servizi Tecnici;

Visti:
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la contabilità finale relativa ai lavori di rifacimento della strada comunale Pratolino – Malandrone per la realizzazione di collegamento stradale fra l’area urbana Nord del Capoluogo con la SS.12 in località Pratolino – Lotto 3B, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Ballati così composta:
- registro di contabilità;
- sommario registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- oneri della sicurezza;
- stato finale dei lavori, compilato in data 11.01.2020 dell’importo complessivo di € 860.965,49 di cui € 18.928,77 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. 10%, posto in atti alla presente determinazione;

3) di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione emesso in data 14.01.2020 dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Ballati e confermato dal sottoscritto Ing. Giovanni Nobili in qualità di Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito residuo a favore dell’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. di Montese (MO) pari ad € 4.304,83 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 4.735,31, anch’esso posto in atti alla presente determinazione;

4) di liquidare e pagare, pertanto, all’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello, 154 - Montese (MO) la spesa di € 4.735,31 (I.V.A. 10% compresa) a titolo di saldo dei lavori in parola – (codice CUP: D74E15000700004 - CODICE CIG DERIVATO: 6708290009);

5) di trarre i relativi mandati di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 4) dai seguenti capitoli di bilancio:
- quanto ad € 4.491,79 capitolo 2025400310021/0 “Adeguamento e messa in sicurezza strada comunale Malandrone Pratolino – Cont. Prov.”;
- quanto ad € 243,52 capitolo 2025400310024/0 “Adeguamento e messa in sicurezza strada comunale Malandrone Pratolino – urbanizzazione”;

6) di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione Contabilità dovrà provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Sottoscritta dal
Direttore di Area
(${documentRoot.determina.FIRMATARIO})
con firma digitale